## Slide 1
Java/Seasar2 単体テスト導入方針概要 品質向上とAI活用に向けて
テスト導入方針の概要をわかりやすく整理

## Slide 2
目次
1. 背景・目的
2. 技術・ツール
3. テスト対象方針
4. テストデータと規約
5. H2とCI活用
6. 導入ステップ
7. AI向けプロンプト
8. まとめ

## Slide 3
背景・目的
レガシープロジェクトに単体テストが不足しており、品質リスクが高い 品質向上とリファクタリングを安全に行うために統一された方針が必要 開発チーム・上長・AIエージェントが共通のルールを共有すること

## Slide 4
技術・ツール
Java 8 & Seasar2
JUnit4 / S2Junit
H2 インメモリDB
EasyMock
JUnit標準assert
TestDataBuilder / Fixture
SQLファイル (DDL & マスタ)
Excel方式は利用しない

## Slide 5
テスト対象方針
Service
Logic
Dao
• Service層: トランザクション境界と連携を検証
• Logic層: 業務ロジック・分岐・例外を網羅
• Dao層: SQLや更新件数をH2で確認
• 外部連携はEasyMockでモック化し、例外処理を検証

## Slide 6
テストデータと規約
データ作成
• TestDataBuilder: 1件生成に集中
• Fixture: 1テーブル/機能単位の登録
• Scenario Fixture: 複数テーブルをまたぐ業務状態
• SQL: DDL & マスタデータ
記述規約
• テストクラス名は対象+Test
• メソッド名は条件と期待結果を示す
• Given/When/Then で区切る
• JUnit assert を使用
• EasyMock に統一し、Mockito禁止

## Slide 7
H2とCI活用
DB初期化 & 独立性
• 各テスト後ロールバック/前削除/再作成
• H2と本番DBの違いに注意
• テスト間で状態を共有しない
CI組み込み
• 自動テスト実行 & 安定性確認
• カバレッジ計測: 重要処理を重視
• 静的解析を段階導入
• 品質ゲートとして活用

## Slide 8
導入ステップ
1
対象機能選定
2
環境準備 (H2, DDL)
3
Builder/Fixture 作成
4
テスト作成 & CI連携
5. カバレッジ確認と修正 6. 重要機能へ展開し改善を継続

## Slide 9
AI向けプロンプト
指示のポイント: • JUnit4 + S2Junit で実装 • Daoや外部依存はEasyMockでモック • テストメソッド名は条件/期待結果を含む • Given/When/Then コメントを記述 • Excelは使用禁止、必要ならBuilder/Fixture/SQLを使う
例:
対象: XxxLogic.approveXxx
testApproveXxx_WhenStatusIsUnapproved_ThenStatusBecomesApproved
Given: 未承認状態のデータをFixtureで用意
When: approveXxxを呼び出す
Then: ステータスが承認済み、承認日時が現在日時となることを検証

## Slide 10
まとめ & 次のステップ
効率的なテスト運用で品質を底上げ • レガシー環境でも段階的に導入可能 • 開発チーム・上長・AIが共通ルールで協調 • 振り返りと改善を繰り返し、カバレッジと品質を向上
次のステップ:
• DB初期化方式の決定 • 試験導入対象機能の選定 • CIへの組み込み設定